附件1

鼓楼区“抓项目促提升”专项行动任务分解表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：工业开竣工项目任务分解表 | | | | | | | | |
| 单位：个、亿元 | | | | | | | | |
|  | **开工项目** | | | | **竣工项目** | | | |
| **项目数** | **总投资** | **其中：战略性新兴产业项目** | | **项目数** | **总投资** | **其中：战略性新兴产业项目** | |
| **项目数** | **总投资** | **项目数** | **总投资** |
| **全区** | **13** | **26** | **12** | **24** | **13** | **26** | **12** | **24** |
| 鼓东街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 鼓西街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 温泉街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 东街街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 南街街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 安泰街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 华大街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 水部街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 五凤街道 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 洪山镇 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 软件园 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 高新区 洪山园 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 备注：区直单位项目按项目所在地纳入属地统计。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2：服务业开、竣工项目及新增限上规上企业任务分解表 | | | | | | | | | | |
| 单位：个、亿元 | | | | | | | | | | |
|  | **开工项目** | | | | **竣工项目** | | | | **新增**  **限上**  **商贸业企业** | **新增**  **规上**  **服务业企业** |
| **项目数** | **总投资** | **其中：战略性新兴产业项目** | | **项目数** | **总投资** | **其中：战略性新兴产业项目** | |
| **项目数** | **总投资** | **项目数** | **总投资** | **数量** | **数量** |
| **全区** | **95** | **190** | **30** | **60** | **60** | **120** | **10** | **20** | **120** | **65** |
| 鼓东街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 鼓西街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 温泉街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 东街街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 南街街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 安泰街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 华大街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 水部街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 五凤街道 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 洪山镇 | 7 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 5 |
| 软件园 | 15 | 30 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | 15 |
| 高新区 洪山园 | 10 | 20 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 备注：1.区直单位项目按项目所在地纳入属地统计；  **2.年度综合考评排名后两名且未完成服务业开竣工合计数任务的街镇，**  **取消绩效管理评“优秀”等次的资格；**  **3.新增限上规上企业考评内容主要涉及单位数和对应营收总量。** | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：数字经济项目任务分解表 | | | | |
| 单位：个、亿元 | | | | |
|  | **开工项目** | | **竣工项目** | |
| **项目数** | **总投资** | **项目数** | **总投资** |
| **全区** | **20** | **20** | **15** | **15** |
| 鼓东街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鼓西街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 温泉街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 东街街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 南街街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安泰街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 华大街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水部街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 五凤街道 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 洪山镇 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 软件园 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 高新区 洪山园 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 备注：1.区直单位项目按项目所在地纳入属地统计；  2.新基建项目认定标准为5000万元以上。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：生态及民生开、竣工项目任务分解表 | | | | | |
| 单位：个 | | | | | |
|  | **开工项目** | **竣工项目** |  | **开工项目** | **竣工项目** |
| **全区** | **40** | **30** |  |  |  |
| 鼓东街道 | 4 | 3 | 区建设局 | 4 | 3 |
| 鼓西街道 | 4 | 3 | 区教育局 | 4 | 3 |
| 温泉街道 | 4 | 3 | 区建工集团 | 4 | 3 |
| 东街街道 | 4 | 3 | 区城投集团 | 4 | 3 |
| 南街街道 | 4 | 3 | 区国投集团 | 4 | 3 |
| 安泰街道 | 4 | 3 | 区卫健局 | 4 | 3 |
| 华大街道 | 4 | 3 |  |  |  |
| 水部街道 | 4 | 3 |  |  |  |
| 五凤街道 | 4 | 3 |  |  |  |
| 洪山镇 | 4 | 3 |  |  |  |
| 备注：区直单位项目既按项目所在地纳入属地统计，也按项目参与情况分别计分。 | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表5：项目引进落地任务分解表 | | | |
| 单位：个 | | | |
| **单 位** | **项目任务数(含外资、定向项目)** | **其中：**  **外资**  **项目数** | **现代服务业定向招商任务数** |
| **合 计** | **150** | **13** | **20** |
| 鼓东街道 | 15 | 1 | 必须从市外新引进2个投资额1亿元以上的现代服务业项目。（包括但不限于上市公司项目、总部项目、知名律所项目、银行机构项目或独角兽企业项目，下同） |
| 鼓西街道 | 8 | 1 | 必须从市外新引进1个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 温泉街道 | 15 | 1 | 必须从市外新引进2个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 东街街道 | 12 | 1 | 必须从市外新引进2个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 南街街道 | 8 | 1 | 必须从市外新引进1个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 安泰街道 | 8 | 1 | 必须从市外新引进1个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 华大街道 | 12 | 1 | 必须从市外新引进2个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 水部街道 | 15 | 1 | 必须从市外新引进2个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 五凤街道 | 8 | 1 | 必须从市外新引进1个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 洪山镇 | 12 | 1 | 必须从市外新引进2个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 软件园 | 30 | 2 | 必须从市外新引进3个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 高新区 洪山园 | 7 | 1 | 必须从市外新引进1个投资额1亿元以上的现代服务业项目 |
| 备注：软件园、高新区洪山园招商任务不参与“抓项目促提升”行动考核。 | | | |

附件2

鼓楼区“抓项目促提升”专项行动考评办法

一、考评组织

“抓项目促提升”行动综合考评工作由区发改局（重点办）牵头负责，区商务局（招商办）具体负责项目引进落地考评工作，区发改局、工信局、商务局、统计局、财政局、数字办、行政服务中心、科技局分别负责相关考评数据审核确认工作。

二、专项行动考评正向激励

根据市行动方案相关内容标准，结合我区实际，共推出8个正向激励，分别是：获得通报奖励的情况、超额完成开竣工任务奖励、工业企业规下转规上推动情况、服务业-限上规上企业新增情况、信息报送情况、业务跟班学习情况、省“五个一批”项目完成情况、省市重点项目完成情况。

三、结果运用

本次结果运用延续前几年的经验做法：

1.对十街镇在本年度绩效总评得分（百分制）的基础上，分别加上专项行动年度综合考评转化为十分制的得分。**年度综合考评排名后两名且未完成服务业开竣工合计数任务的街镇，取消绩效管理评“优秀”等次的资格。**

2.对专项行动中工作成效显著、贡献较大的前五名街镇；综合得分在85分以上的园区；完成任务且排名前三位的区直部门以及牵头单位，予以工作经费奖励。

3.对专项行动中排名靠后的街镇（后2名）；综合得分未达到70分的园区；未完成任务且排名末位的区直部门取消在专项行动内评优评先的资格。

4.对在专项行动中表现突出的干部，予以落实“五个优先”，并由区发改局牵头，会同区委组织部（公务员局）、区人社局按照《公务员奖励规定（试行）》和《事业单位工作人员奖励规定》，对在项目推进中表现突出的公务员（含参公人员）和事业单位集体、工作人员予以奖励。

5.行动项目建设中发生重大安全、质量责任事故或重大社会稳定事件的街镇、园区和区直部门，取消进入年度专项行动综合考评前列资格，并将结果报送区效能办。

表1：十街镇“抓项目促提升”专项行动考评表

| 序号 | 考核内容 | | 分值 | 计分方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目引进情况  （15分） | 外资项目、产业项目及战略性  新兴产业项目  引进情况 | 15 | 具体考核细则由区商务局（招商办）另行制定。 | 该项为季度考核项目，由区商务局（招商办）提供数据。 |
| 2 | 开工项目完成情况 （35分） | 产业项目  开工情况 | 15 | 1.开工率A=(累计实际开工项目数量/区里下达的年度开工项目目标数量)\*100%。  得分Z1=A\*7。  2.项目总投资比率B=（被考核单位实际新开工项目总投资/全区同期新开工项目总投资）\*100%。  得分Z2=2+[B－min(B)]/[max(B)-min(B)]\*6。  3.总得分Z=Z1+Z2。 | 1.max(B)为街镇新开工项目总投资比率的最大值，min(B)为街镇新开工项目总投资比率的最小值。  2.得分取一位小数。  3.A≥100%时按照100%计算。 |
| 数字经济、战略性新兴产业项目开工情况 | 10 | 1.开工率C=(累计实际开工项目数量/区里下达的年度开工项目目标数量)\*100%。得分Z1=C\*4。  2.项目总投资比率D=（被考核单位实际新开工项目总投资/全区同期新开工项目总投资）\*100%。得分Z2=2+[D－min(D)]/[max(D)-min(D)]\*4。  3.总得分Z=Z1+Z2。 | 1.max(D)为街镇新开工项目总投资比率的最大值，min(D))为街镇新开工项目总投资比率的最小值。  2.得分取一位小数。  3.C≥100%时按照100%计算。 |
| 民生项目开工  情况 | 10 | 1.开工率E=(累计实际开工项目数量/区里下达的年度开工项目目标数量)\*100%。 得分Z1=E\*5。  2.项目总投资比率F=（被考核单位实际新开工项目总投资/全区同期新开工项目总投资）\*100%。得分Z2=1+[F－min(F)]/[max(F)-min(F)]\*4。  3.总得分Z=Z1+Z2。 | 1.max(F)为街镇新开工项目总投资比率的最大值，min(F)为街镇新开工项目总投资比率的最小值。  2.得分取一位小数。  3.E≥100%时按照100%计算。 |
| 3 | 竣工项目完成情况 （10分） | 竣工投产投用  项目完成情况 | 10 | 1.竣工项目数量贡献率I=(被考核单位累计项目竣工数/全区同期累计项目竣工数)\*100%，得分Z1=[I－min(I)]/[max(I)-min(I)]\*3。  2.竣工项目数量完成率J=(被考核单位累计实际竣工数量/区里下达的年度竣工目标数量)\*100%，得分Z2=J\*7。  3.总得分Z=Z1+Z2。 | 1.max(I)为街镇竣工项目数量贡献率的最大值，min(I)为街镇竣工项目数量贡献率的最小值。  2.若被考核单位累计项目竣工数超过区里下达的年度竣工目标数量的1.1倍，按照年度竣工目标数量的1.1倍计算贡献率。  3.得分取一位小数。  4.J≥100%时按照100%计算。 |
| 4 | 主要经济指标完成情况  （30分） | 创新发展 | 10 | 1.规模以上工业高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重2分，其中：规模以上工业高技术产业总产值占规模以上工业总产值比重1分，规模以上工业高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重1分。  2.三新总量增长率排名2分：第1至第3名得2分，第4到第10名得1分，第11至第13名不得分。  3.研发支出与地区生产总值之比2分，按规模以上工业企业研发投入强度（即研发支出/营业收入）得分。  4.工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重1分。  5.高新技术企业按年度新增国家级高企增量、增速1分，省级高企增量、增速1分。  7.6.规模以上工业企业中有研发活动企业占比1分。 | 1.规模以上工业高技术产业增加值占规模以上工业增加值比重按年度考核，由区工信局提供数据。  2.三新总量增长率指标按年度考核，以区统计局公布数据为准。  3.研发支出与地区生产总值之比按年度考核，由区统计局提供数据。  4.工业战略性新兴产业总产值占工业总产值比重按年度考核，由区统计局提供数据。  5.年度新增高新技术企业按年度考核，由区科技局提供数据。  6.规模以上工业企业中有研发活动企业按年度考核，由区统计局提供数据。 |
| GDP完成情况 | 8 | 本项考核指标由规模以上工业预期增长、建筑业预期增长、限上批发业销售额预期增长、限上零售业销售额预期增长、规上其他营利性服务业营业收入预期增长、非营利性服务业工资总额预期增长六个模块构成，具体考核单位为区工信局、区建设局、区商务局、区发改局四个区直部门。 |  |
| 固定资产投资  完成情况 | 7 | 1.由区发改局另行制定。 |  |
| 地方财政收入  完成情况 | 5 | 1. 收入进度N1=地方一般公共预算收入累计完成数/区里下达地方一般公共预算收入全年计划数，得分Z1，考核月份Y：当N1≥Y/12，Z1=3；当95%\*Y/12≤N1<100%\*Y/12，Z1=2；当90%\*Y/12≤N1<95%\*Y/12，Z1=1；当N1<90%\*Y/12，Z1=0。 2. N2=地方一般公共预算收入增幅，地方一般公共预算收入增幅达区里下达计划增幅得2分，每少于区里下达计划增幅1个点减0.5分，得分Z2，下限0分。 3. N3=地方一般公共预算收入增量，得分Z3，十街镇地方一般公共预算收入平均增量U：当N3≥U，Z3=1；当90%\*U≤N3<100%\*U，Z3=0.5；当N3<90%\*U，Z3=0。 4. 总得分Z=Z1+Z2+Z3。总分上限5分，下限0分。 5. 加分项：当地方一般公共预算收入增幅超过区里下达计划增幅1个点加0.5分，上限2分。 |  |
| 5 | 提升营商环境完成情况  （10分） | 企业和项目  服务机制考核  （一企一议） | 5 | 1.上报并经认定的协调问题得分Z1=(累计上报并经认定的协调问题数量/十街镇累计上报并经认定的协调问题总量)\*2。  2.已认定的解决问题得分Z2=(累计解决问题数量/十街镇累计解决问题总量)\*2。  3.Z3为上报并经省、市领导协调的项目问题情况得分，每协调一个得0.3分，满分0.6分,当月有效。  4.上报并经省、市领导协调的项目问题跟踪情况得分Z4=（当月跟踪已协调问题数/已上会协调问题数）\*0.4。无已上会协调问题的街镇不得分。  5.总得分Z=Z1+Z2+Z3+Z4。 | 考核协调解决重点企业、重点项目、“抓项目促提升”行动问题，以及区“一企一议”会议、省市月度协调会问题等。 |
| 优化重点项目  审批服务机制  考核 | 5 | 由区行政服务中心牵头制定。 | 1.该项为年度考核项目；  2.此项指标由区行政服务中心负责。 |
| 6 | 正向激励机制 | 获得通报奖励  情况 |  | 受到省委、省政府、省机关效能建设领导小组通报表扬，或以文件形式推广其经验做法的，每次得0.5分。 | 受到省委、省政府、省机关效能建设领导小组通报表扬，或以文件形式推广其经验做法的，应与经济发展或项目建设工作相关；年底一次性考评。 |
| 超额完成开工  竣工任务奖励 |  | 1. 超额完成开工项目数量比例V=(累计实际开工项目数量/区里下达的年度开工项目目标数量)\*100%。得分Z1=1+[V－min(V)]/[max(V)-min(V)]\*2。 2. 超额竣工比例W=(累计实际竣工项目数量/区里下达的年度竣工项目目标数量—1)\*100%。得分Z2=W\*20。   3.得分Z=Z1+Z2。 | 1.max(V)为街镇新开工项目数量比率的最大值，min(V)为街镇新开工项目数量比率的最小值。  2.当V≥110%时按照110%计算。  3.W≥10%时按照10%计算。 |
| 规上工业  战略性新兴  产业企业情况 |  | 1.与上一年度相比，每增加1家产值超1亿元（含）规上工业战略性新兴产业企业加0.1，加满1分为止。  2.与上一年度相比，每减少1家产值超1亿元（含）规上工业战略性新兴产业企业扣0.1，扣满1分为止。 | 各街镇规上工业战略性新兴产业产值亿元  企业名单由区统计局提供。 |
| 工业企业  规下转规上  推动情况 |  | 全年每完成1家工业企业规下转规上得0.1分，最高分1分。 | 各街镇规下转规上工业企业名单由区工信局提供。 |
| 服务业-限上  规上企业新增  情况 |  | 由区发改局会商区统计局另行制定。  **考评内容主要涉及单位数和对应营收总量。** |  |
| 信息报送情况 |  | 街镇每月至少上报5篇有质量的项目年推进情况信息，未达到报送要求的每个月扣0.1分。上报的信息被省里采用的，每次加0.2分；被市里采用的，每次加0.1分。最高加5分。 |  |
| 省、市重点项目完成情况 |  | 由区发改局另行制定。 | 该项为加分项，满分为5分，年底一次性计算。 |
| 7 | 省“五个  一批”项目完成情况 | 省“五个一批”季度开工项目数完成计划  安排情况 |  | 对未完成省“五个一批”季度开工项目数计划安排的单位予以扣分：   1. 季度实际开工项目数占计划安排比例未达80%的扣2分，季度实际开工项目数占计划安排比例达80%但未达90%的扣1分，季度实际开工项目数占计划安排比例达90%但未达100%的扣0.5分。 2. 该项扣分针对计划新开工、产业项目开工和战略性新兴产业项目的开工情况3项内容进行考核，若3项中有超过2项内容未达计划安排的，将按照完成情况最差的1项计扣分。 | 该项为扣分项，年底一次性计分。 |
| 备注：1.被考核单位的总体开工完成率不高于110%时，项目数按正向激励机制考评规则计分，总投资根据项目分类相应纳入产业、战略性新兴产业和民生项  目开工完成情况考评。  2.被考核单位总体开工完成率超过 110%时，新开工项目数及总投资均不再纳入考评。  3.对存在弄虚作假行为的，每个项目扣一分，并予以通报批评；问题突出的，取消进入年度综合考评前三名资格，并建议区政府取消绩效管理评“优  秀”等次的资格。 | | | | | |

表2：园区“抓项目促提升”行动考评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | | 分值 | 计分方法 | 备注 |
| 1 | 开工项目完成情况 | | 70 | 1.开工项目贡献率C=(被考核单位开工项目数/两园区同期项目开工数)\*100%，得分Z1=8+[C－min(C)]/[max(C)-min(C)]\*32。  2.开工完成率D=(被考核单位累计实际开工项目数/区里下达的年度开工目标数)\*100%，得分Z2=D\*30。  3.总得分Z=Z1+Z2。 | 1.max(C)为贡献率的最大值，min(C)为贡献率的最小值；  2.当D≥100%时按照100%计算。 |
| 2 | 竣工项目完成情况 | | 25 | 1.竣工项目贡献率E=(被考核单位竣工项目数/两园区同期项目竣工数)\*100%，得分Z1=2+[E－min(E)]/[max(E)-min(E)]\*8。  2.竣工项目完成率J=(被考核单位累计实际竣工项目数/区里下达的年度竣工目标数)\*100%，得分Z2=J\*15。  3.总得分Z=Z1+Z2。 | 1.max(E)为贡献率的最大值，min(E)为贡献率的最小值；  2.当J≥100%时按照100%计算。 |
| 3 | 正向激励机制 | 超额完成开工  竣工任务奖励 |  | 区里下达的行动项目目标任务清单以外有新开工的1亿元以上项目，每多开工一个项目加0.5分，最高加5分。 | 新开工项目按照区里下达的行动项目目标任务清单为准。 |
| 信息报送情况 |  | 每月至少上报5篇有质量的项目年推进情况信息，未达到报送要求的每个月扣0.1分；上报的信息被省里采用的，每次加0.2分；被市里采用的，每次加0.1分。最高加5分。 |  |
| 集中开工完成  情况 |  | 根据省、市工作部署，重大节点或每季度承办集中开工主会场单位加0.5分。 | 该项为加分项。 |
| 4 | 省“五个一批”完成情况 | |  | 对未完成省“五个一批”季度开工项目数计划安排的单位予以扣分：   1. 季度实际开工项目数占计划安排比例未达80%的扣2分，季度实际开工项目数占计划安排比例达80%但未达90%的扣1分，季度实际开工项目数占计划安排比例达90%但未达100%的扣0.5分。   2.该项扣分针对计划新开工、产业项目开工和战略性新兴产业项目的开工情况3项内容进行考核，若3项中有超过2项内容未达计划安排的，将按照完成情况最差的1项计扣分。 | 该项为扣分项，年底一次性计分。 |
| 5 | 企业和项目服务  机制考核 | | 5 | 1.上报并经认定的协调问题得分Z1=(累计上报并经认定的协调问题数量/两园区累计上报并经认定的协  调问题总量)\*2。  2.已认定的解决问题得分Z2=(累计解决问题数量/两园区累计解决问题总量)\*2。  3.Z3为上报并经省、市领导协调的项目问题情况得分，每协调一个得0.3分，满分0.6分,当月有效。  4.上报并经省、市领导协调的项目问题跟踪情况得分Z4=（当月跟踪已协调问题数/已上会协调问题数）  \*0.4。无已上会协调问题的园区不得分。  5.总得分Z=Z1+Z2+Z3+Z4。 | 考核协调解决市重点企业、市重点项目、“抓项目促跨越”行动问题，以及区“一企一议”会议、省市月度协调会问题等。 |
| 备注：对存在弄虚作假行为的，每个项目扣一分，并予以通报批评；问题突出的，建议区政府取消绩效管理评“优秀”等次的资格。 | | | | | |

表3：区直责任单位“抓项目促提升”专项行动考评表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 分值 | 计分方法 | 备注 |
| 1 | 开工项目  完成情况 | 65 | 1.计划开工项目数量贡献率C=（被考核单位计划开工项目数/全区区直部门和单位计划开工项目总数）\*100%，得分Z1＝6+[C－min(C)]/[max(C)-min(C)]\*24。  2.开工完成率D=（被考核单位累计实际开工项目数/被考核单位计划开工项目数）\*100%，得分Z2＝D\*35。  3.该项总得分Z=Z1+Z2。  4.没有开工项目的单位得分为所有有开工项目单位得分的平均分。 | 1.max(C)为区直部门和单位贡献率的最大值，min(C)为区直部门和单位贡献率的最小值；  2.当D≥100%时按照100%计算。 |
| 2 | 竣工项目  完成情况 | 30 | 1.计划竣工项目数量贡献率E=（被考核单位计划竣工项目数/全区区直部门和单位计划竣工项目总数）\*100%，得分Z1＝2+[E－min(E)]/[max(E)-min(E)]\*8。  2.竣工项目完成率F=（被考核单位累计实际竣工项目数/被考核单位计划竣工项目数）\*100%；得分Z2＝F\*20。  3.该项总得分Z=Z1+Z2。  4.没有竣工项目的单位得分为所有有竣工项目单位得分的平均分。 | 1.max(E)为区直部门和单位贡献率的最大值，min(E)为区直部门和单位贡献率的最小值；  2.当P≥100%时按照100%计算。 |
| 3 | 企业和项目服务  机制考核 | 5 | 1.上报并经认定的协调问题得分Z1=(累计上报并经认定的协调问题数量/全区累计上报并经认定的协调问题总量)\*2。  2.已认定的解决问题得分Z2=(累计解决问题数量/全区累计解决问题总量)\*2。  3.Z3为上报并经省、市领导协调的项目问题情况得分，每协调一个得0.3分，满分0.6分,当月有效。  4.上报并经省、市领导协调的项目问题跟踪情况得分Z4=（当月跟踪已协调问题数/已上会协调问题数）\*0.4。无已上会协调问题的街镇、园区不得分。  5.总得分Z=Z1+Z2+Z3+Z4。 | 考核协调解决市重点企业、市重点项目、“抓项目促提升”行动问题，以及区“一企一议”会议、省市月度协调会问题等。 |
| 4 | 正向激励机制 |  | 区里下达的行动项目目标任务清单以外有新开工的1亿元以上项目，每多开工一个项目加0.5分，最高加5分。 | 新开工项目按照区里下达的行动项目目标任务清单为准。 |
| 备注：对存在弄虚作假行为的，每个项目扣一分，并予以通报批评；问题突出的，取消进入年度综合考评前三名资格，并建议区政府取消绩效管理评“优秀”等次的资格。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  省“五个一批”计划新开工项目任务分解表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：个 | | | | | | | | | | | | | |
| 指标  责任 单位 | 项目总数 | 第一季度 | | | 第二季度 | | | 第三季度 | | | 第四季度 | | |
|
|
| 项目数 | 产业  项目数 | 战略性  新兴产业项目数 | 项目数 | 产业  项目数 | 战略性  新兴产业项目数 | 项目数 | 产业  项目数 | 战略性  新兴产业项目数 | 项目数 | 产业  项目数 | 战略性  新兴产业项目数 |
| 合计 | 100 | 64 | 64 | 13 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 4 |
| 鼓东街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 鼓西街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 温泉街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 东街街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 南街街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 安泰街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 华大街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 水部街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| 五凤街道 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 洪山镇 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 软件园 | 12 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 高新区洪山园 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |