附件

福建省污染地块开发利用监督管理流程图

未超标

超标

由县级工业、经济等相关部门

提供关停并转、破产或搬迁企业名单

县级环保部门（3个工作日）

列入疑似污染地块名单

县级国土部门（5个工作日）

提供土地使用权人用地信息

县级环保部门（3个工作日）

书面通知土地使用权人

土地使用权人（6个月）

编制初步调查报告，上传系统

市级环保部门

组织专家论证评审

市级环保部门

（8个工作日）

列入污染地块名录

市级环保部门

（3个工作日）

书面通知土地使用权人

县级环保部门

（10个工作日）

移出疑似污染

地块名单

土地使用权人

编制详细调查报告，上传系统

市级环保部门

组织专家论证评审

未达到风险管控或治理与修复目标的

拟开发利用为住宅、公共管理与公共服务用地的

暂不开发利用或现阶段不具备治理与修复条件的

土壤污染责任人、土地使用权人

编制风险评估报告，上传系统

省级环保部门

组织专家论证评审

省级环保部门

将需要实施风险管控、修复的地块纳入建设用地土壤污染风险管控和修复名录

土壤污染责任人、

土地使用权人

编制风险管控方案，上传系统

县级环保部门

配合有关部门提出划定管控区域建议

土壤污染责任人、土地使用权人

编制实施治理与修复方案，上传系统

省级环保部门

组织专家论证评审

土壤污染责任人、

土地使用权人

委托编制风险管控或治理与修复效果评估报告，上传系统

省级环保部门

组织专家论证评审

省级环保部门

移出建设用地土壤污染风险管控和修复名录

达到风险管控或

治理与修复目标

且可以安全利用的

土壤污染责任人、

土地使用权人

继续开展风险管控或治理与修复，直到达到目标