附件

福州西湖水质提升工作任务清单涉及我局局内分工

| **存在问题** | **整改措施** | **工作节点目标** | | **整改**  **时限** | **责任单位** | **配合单位** | **局内**  **分工** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（一）统筹协调机制不健全。**主动统筹、系统协调的作用发挥不充分，未建立常态化、制度化的多部门联席会议、联合办公等联动机制，导致各部门间沟通不畅、配合脱节。 | **建立常态化协同工作联系机制：**严格落实市委、市政府、市生态环境局工作部署，扎实推进西湖治理工作，压紧压实属地责任、部门责任。 | 组建西湖水质提升工作专班，统筹协调西湖水质提升工作各项事宜。贯彻落实市委市政府、区委区政府、市生态环境局关于西湖水质提升工作决策部署，牵头汇总梳理区住建局、区城管局、华大街道、鼓西街道、五凤街道、洪山镇等部门执法检查情况，及时对接市局支队，做好上传下达。督促并压实华大街道、鼓西街道、五凤街道、洪山镇属地管理责任，根据属地职责做好西湖片区包括周边内河的巡查、监管，发现问题及时报告。及时汇总监测数据，联合执法情况适时上报。 | | 常态化开展 | 鼓楼生态环境局 | 区住建局、鼓楼生态环境局、区城管局、区园林中心、相关街镇 | 审批科 |
| **（二）“测、查、治”协同不够。**各单位虽对西湖持续开展水质监测，但未能将数据汇总共享、缺乏对历年数据的比对分析（如文山里泵站），未能对西湖治理提供有效数据支撑及指导。同时开展联合执法力度不够，联动机制作用发挥不足，开展联合执法次数较少。 | **建立信息共享制度，强化联合执法：**环保、住建、属地政府等部门建立数据互通机制，定期组织西湖水质提升工作推进会议；确保西湖片区监测范围覆盖湖体、上游河道等关键环节；同时加强部门联动、强化联合执法，常态化对西湖片区违规排污问题开展联合执法，对发现的问题线索及时通报相关责任部门，立整立改。 | **水质监测** | 落实完善涉及西湖相关水质监测工作，**每月25日前完成当月水质监测任务，每月30日前完成数据分析研判，**明确水质管控重点区域，研判分析水质变化趋势。 | 常态化开展 （每月1次） | 鼓楼生态环境局 | / | 监测站 |
| **联合执法** | 配合市生态环境局与区住建局、区城管局及华大街道、鼓西街道、五凤街道、洪山镇等部门**每月开展西湖周边片区联合执法行动，**重点对西湖、左海周边沿街餐饮、洗车、医疗、农贸市场等违规排污问题开展执法检查，发现的问题线索及时通报相关责任部门，要求立整立改，并将执法检查及整改情况反馈工作专班。 | 常态化开展 （每月1-2次） | 鼓楼生态环境局 | 区住建局、区城管局、华大街道、鼓西街道、五凤街道、洪山镇 | 大队 |